| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS SRM System – Sistema de Gestión de Relaciones con Proveedores |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Prácticas incluidas: | Prácticas 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2 y 2.3 |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

# ÍNDICE

ÍNDICE	2

PRIMER PARCIAL	3

PRÁCTICA 1.1 – SCRUM: Definir Epics, Story y Task en Jira	3

Descripción	3

Desarrollo	4

Conclusión	6

PRÁCTICA 1.2 – Instalación, Configuración y Uso de Git	7

Descripción	7

Desarrollo	8

Conclusión	10

PRÁCTICA 1.3 – Diagrama de Gantt en Jira	11

Descripción	11

Desarrollo	12

Conclusión	13

SEGUNDO PARCIAL	15

PRÁCTICA 2.1 – Logotipo y Mockups de Alta Fidelidad	15

Descripción	15

Desarrollo	16

Conclusión	17

PRÁCTICA 2.2 – Guía de Estilo para el SRM System	19

Descripción	19

Desarrollo	20

Conclusión	22

PRÁCTICA 2.3 – Infraestructura para Cómputo en la Nube	23

Descripción	23

Desarrollo	24

Conclusión	26

BIBLIOGRAFÍAS (Formato APA 7)	27

# PRIMER PARCIAL

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma Portafolio de Evidencias |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Fecha: | 12 de septiembre del 2025 |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Actividad: | Práctica 1.1 |
| Tema: | SCRUM: Definir Epics, Story y Task en Jira |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

## PRÁCTICA 1.1 – SCRUM: Definir Epics, Story y Task en Jira

### Descripción

El marco de trabajo SCRUM es una metodología ágil que organiza el desarrollo de software en iteraciones cortas llamadas Sprints. Su estructura define tres roles fundamentales: el Product Owner, responsable de priorizar el backlog; el Scrum Master, encargado de facilitar las ceremonias y eliminar impedimentos; y el Development Team, que ejecuta el trabajo comprometido en cada Sprint.

En esta práctica, el equipo utilizó Jira Software (Atlassian) para estructurar el proyecto SRM System (Sistema de Gestión de Relaciones con Proveedores) mediante la creación de Épicas, Historias de Usuario y Tareas Técnicas, estableciendo así la columna vertebral del Product Backlog.

Responsabilidades por rol:

- Product Owner: Retroalimentar y priorizar el Product Backlog en Jira, asegurando que cada épica e historia refleje valor real para el negocio.

- Scrum Master: Definir la jerarquía Epics → Stories → Tasks; organizar y documentar las reuniones Daily Scrum con evidencias y fechas.

- Development Team: Participar activamente en el Sprint Planning, comprometerse con los ítems del backlog y reportar avances en el tablero Kanban.

Herramientas y tecnologías utilizadas:

- Jira Software (Atlassian Cloud) – proyecto tipo Scrum (next-gen)

- Confluence – para documentación complementaria

- Slack / WhatsApp – comunicación del equipo entre Daily Scrums

### Desarrollo

Pasos seguidos para la estructuración del proyecto en Jira:

1. Creación del Proyecto en Jira

Se creó un proyecto Scrum con identificador "SCRUM" en Jira Software. Se configuraron los estados del tablero Kanban: To Do → In Progress → Done, alineados al flujo de trabajo del equipo.

2. Definición de Épicas

Se identificaron los módulos principales del SRM System y se crearon 6 épicas que agrupan las funcionalidades de alto nivel:

| Clave | Épica | Módulo del Sistema |
| --- | --- | --- |
| SCRUM-5 | Gestión de Proveedores | CRUD, perfil, documentos |
| SCRUM-6 | Evaluación de Proveedores | Criterios, scores, historial |
| SCRUM-7 | Gestión de Órdenes de Compra | OC, productos, estados |
| SCRUM-8 | Sistema de Alertas | Reglas, motor, notificaciones |
| SCRUM-9 | Reportes y Dashboard | KPIs, gráficas, exportación PDF |
| SCRUM-10 | Seguridad y Usuarios | JWT, RBAC, roles, perfil |

3. Creación de Historias de Usuario y Tasks

Cada épica se desglосó en Historias de Usuario con criterios de aceptación claros (formato "Como [rol], quiero [acción], para [beneficio]"). Estas historias se dividieron en Tasks técnicas asignadas al Development Team. Al final del proceso, el backlog contenía aproximadamente 84 issues distribuidos en 4 Sprints.

4. Vinculación de Stories a Épicas

En proyectos Jira next-gen, la vinculación entre Stories y Épicas se realiza mediante el campo "parent" (no el campo personalizado customfield_10014 que aplica a proyectos clásicos). Cada historia se enlazó a su épica correspondiente desde la edición del issue usando la API de Jira.

5. Organización de Sprints

Se planificaron 4 Sprints de una semana cada uno. El Scrum Master inició cada Sprint desde el tablero de Jira, asignó las historias comprometidas y monitoró el avance mediante el Burndown Chart y el tablero Kanban. Las Daily Scrums se documentaron con capturas de pantalla fechadas.

Resultados Obtenidos:

- 6 épicas creadas cubriendo todos los módulos del sistema.

- ~84 issues (stories + tasks) organizados en el backlog.

- 4 sprints planificados con historias comprometidas y fechas definidas.

- Tablero Kanban activo con flujo To Do → In Progress → Done.

- Evidencias de Daily Scrum documentadas con fechas en Jira.

### Conclusión

Esta práctica permitió estructurar el proyecto SRM System bajo el marco ágil SCRUM, estableciendo un Product Backlog organizado que guió todo el proceso de desarrollo. La jerarquía Épica → Story → Task proporcionó visibilidad y trazabilidad completas desde el objetivo estratégico hasta la tarea técnica individual.

Las competencias desarrolladas incluyen planificación ágil, escritura de historias de usuario con criterios de aceptación, y uso de herramientas de gestión de proyectos como Jira. El principal desafío fue granularizar correctamente las historias para que fueran desarrollables en un Sprint, resolviendo esto mediante la técnica INVEST (Independent, Negotiable, Valuable, Estimable, Small, Testable).

El marco SCRUM demuestra ser altamente efectivo para proyectos de software académicos y profesionales, ya que fomenta la entrega incremental de valor y la comunicación constante entre los integrantes del equipo.

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma Portafolio de Evidencias |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Fecha: | 12 de septiembre del 2025 |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Actividad: | Práctica 1.2 |
| Tema: | Instalación, configuración y uso de comandos básicos de Git |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

## PRÁCTICA 1.2 – Instalación, Configuración y Uso de Git

### Descripción

Git es el sistema de control de versiones distribuido más utilizado en la industria del software. Permite registrar el historial de cambios de un proyecto, trabajar en ramas independientes y colaborar de forma estructurada entre múltiples desarrolladores.

En esta práctica, todos los integrantes del equipo instalaron Git en sus equipos Windows, el Scrum Master creó el repositorio central en GitHub y cada miembro del Development Team creó su propia rama secundaria para desarrollar los módulos asignados del SRM System.

Responsabilidades por rol:

- Product Owner: Retroalimentar el Product Backlog en Jira y visualizar el repositorio de GitHub para validar los entregables.

- Scrum Master: Organizar las Daily Scrums con evidencias y fechas, crear el repositorio en GitHub, autorizar y fusionar las ramas secundarias a la rama master/main.

- Development Team: Participar en el Sprint Planning, crear una rama secundaria del proyecto, agregar los commits necesarios y solicitar autorización para unir la rama.

Nota: Esta práctica establece el control de versiones del Sprint 1 del proyecto SRM System.

### Desarrollo

1. Instalación de Git en Windows

Cada integrante descargó Git desde git-scm.com e instaló la versión estable para Windows, incluyendo Git Bash como terminal UNIX compatible. Se verificó la instalación con:

git --version

2. Configuración global del usuario

git config --global user.name "Jesús Olav Pineda Salinas" git config --global user.email "202304037@uta.edu.mx"

3. Creación del repositorio (Scrum Master)

El Scrum Master creó el repositorio "srm-system" en GitHub con visibilidad privada. Se inicializó con un README y se compartó el acceso al resto del equipo como colaboradores.

4. Clonado y creación de ramas por el Development Team

git clone https://github.com/equipo/srm-system.git cd srm-system git checkout -b feature/modulo-proveedores

5. Commits durante el Sprint 1

Se realizaron commits descriptivos siguiendo la convención Conventional Commits (feat, fix, chore, docs):

git add -A git commit -m "feat: CRUD de proveedores con validación RFC" git push origin feature/modulo-proveedores

6. Pull Requests y merge a main

Cada integrante abrió un Pull Request en GitHub al finalizar su rama. El Scrum Master revisó los cambios, solicitó correcciones si eran necesarias, y aprobó el merge a la rama principal.

7. Resolución de conflictos en Windows (lock files)

En sistemas Windows, Git puede dejar archivos de bloqueo que impiden ejecutar nuevos comandos. La solución fue:

rm -f .git/HEAD.lock .git/index.lock git add -A && git commit -m "mensaje del commit"

Comandos Git utilizados durante el Sprint 1:

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| git clone <url> | Clonar repositorio remoto |
| git checkout -b <rama> | Crear y cambiar a nueva rama |
| git add -A | Agregar todos los cambios al staging area |
| git commit -m "..." | Registrar cambios con mensaje descriptivo |
| git push origin <rama> | Subir rama al repositorio remoto |
| git pull origin main | Actualizar rama local con cambios de main |
| git merge <rama> | Fusionar rama al branch actual |
| git log --oneline | Ver historial de commits resumido |
| git status | Ver estado actual de archivos modificados |

### Conclusión

La implementación de Git como sistema de control de versiones fue fundamental para el desarrollo colaborativo del SRM System. El flujo de trabajo basado en ramas (feature branches) permitió a cada integrante trabajar de forma independiente sin interferir con el trabajo de los demás, unificando los cambios de manera controlada mediante Pull Requests.

Las competencias desarrolladas incluyen: manejo de ramas, resolución de conflictos de merge, escritura de mensajes de commit descriptivos y flujo de trabajo colaborativo con GitHub. El principal desafío fue entender el flujo de ramas y el proceso de merge, resuelto con la práctica guiada por el Scrum Master.

El control de versiones con Git es una habilidad transversal e indispensable en cualquier equipo de desarrollo de software profesional, y su adopción desde las primeras etapas del proyecto estableció una base sólida de colaboración para todos los sprints subsiguientes.

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma Portafolio de Evidencias |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Fecha: | 12 de septiembre del 2025 |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Actividad: | Práctica 1.3 |
| Tema: | Crear un Diagrama de Gantt en Jira |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

## PRÁCTICA 1.3 – Diagrama de Gantt en Jira

### Descripción

Un diagrama de Gantt es una representación visual del cronograma de un proyecto, donde cada tarea se muestra como una barra horizontal en una línea de tiempo. Permite visualizar la duración, el orden de ejecución y las dependencias entre actividades.

Jira Software incluye una vista de "Cronograma" que funciona como un diagrama de Gantt interactivo, mostrando las Épicas y Sprints distribuidos en el tiempo, con la posibilidad de ajustar fechas arrastrando las barras.

Responsabilidades por rol:

- Product Owner: Retroalimentar el Product Backlog y crear el cronograma general del proyecto en la vista Cronograma de Jira.

- Scrum Master: Organizar las Daily Scrums con evidencias y fechas, iniciar los Sprints en Jira y monitorear el Kanban board y el Burndown Chart.

- Development Team: Participar en el Sprint Planning, describir con evidencias las tareas asignadas en el sprint y seguir el flujo de trabajo con Git para cada entregable.

### Desarrollo

1. Acceso a la Vista Cronograma de Jira

Desde el proyecto SCRUM en Jira, se accedió a la sección "Cronograma" (Roadmap) en el menú lateral izquierdo. Esta vista muestra automáticamente las Épicas con sus fechas de inicio y fin.

2. Configuración de Fechas por Épica

Se asignaron fechas de inicio y fin a cada épica del SRM System, distribuyendo el trabajo a lo largo del periodo septiembre–diciembre 2025:

| Épica | Inicio | Fin | Sprint |
| --- | --- | --- | --- |
| Gestión de Proveedores | 01/Sep/2025 | 14/Sep/2025 | Sprint 1 |
| Evaluación de Proveedores | 08/Sep/2025 | 21/Sep/2025 | Sprint 1-2 |
| Gestión de Órdenes de Compra | 15/Sep/2025 | 28/Sep/2025 | Sprint 2 |
| Sistema de Alertas | 22/Sep/2025 | 05/Oct/2025 | Sprint 2-3 |
| Reportes y Dashboard | 06/Oct/2025 | 19/Oct/2025 | Sprint 3-4 |
| Seguridad y Usuarios | 20/Oct/2025 | 02/Nov/2025 | Sprint 4 |

3. Inicio y Monitorización de Sprints

El Scrum Master inició cada Sprint desde el tablero de Jira, asignando las historias comprometidas con base en la velocidad del equipo. Se monitoró el Kanban diariamente durante las Daily Scrums para verificar el estado de cada tarea.

4. Seguimiento del Burndown Chart

Jira genera automáticamente el Burndown Chart de cada Sprint, mostrando el trabajo restante vs. el tiempo disponible. Esto permitió identificar cuando el equipo estaba en riesgo de no completar el Sprint y tomar acciones correctivas.

5. Flujo de Trabajo Git por Sprint

Cada funcionalidad desarrollada en el sprint fue versionada en una rama dedicada y fusionada a main al concluir, registrando el avance técnico paralelo al avance en Jira. Los commits se etiquetaron con la clave del issue correspondiente (ej. "SCRUM-15: subida de documentos de proveedor").

Cronograma general de Sprints del SRM System:

| Sprint | Principales Entregables | Duración |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Schema BD, Auth JWT, CRUD Proveedores, Git setup | 1 semana |
| Sprint 2 | Órdenes de Compra, Evaluaciones, Criterios | 1 semana |
| Sprint 3 | Alertas, Chatbot IA (Gemini), Documentos de proveedor | 1 semana |
| Sprint 4 | Dashboard por rol, Reportes PDF, Perfil, Toast alertas | 1 semana |

### Conclusión

El diagrama de Gantt en Jira proporcionó visibilidad completa del estado del SRM System en todo momento. La comparación entre el cronograma planificado y el avance real permitió identificar cuellos de botella y ajustar prioridades en el Sprint Planning de cada iteración.

Las competencias desarrolladas incluyen planificación temporal de proyectos, uso de herramientas de monitorización ágil (Burndown Chart, Kanban) y gestión de fechas y dependencias entre tareas. El principal desafío fue estimar correctamente la duración de las tareas, un aprendizaje que mejora con la práctica y la retrospectiva del equipo.

La combinación de Jira (planificación y seguimiento) con Git (control de versiones) forma la dupla esencial de herramientas para equipos de desarrollo de software moderno, y su dominio conjunto representó una de las competencias más valiosas adquiridas en esta práctica.

# SEGUNDO PARCIAL

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma Portafolio de Evidencias |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Fecha: | 12 de septiembre del 2025 |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Actividad: | Práctica 2.1 |
| Tema: | Logotipo y Mockups de Alta Fidelidad |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

## PRÁCTICA 2.1 – Logotipo y Mockups de Alta Fidelidad

### Descripción

El diseño visual de una aplicación es el primer punto de contacto con el usuario y define la identidad de marca del producto. En esta práctica, el rol de Diseñador del Development Team creó tres propuestas de logotipo para el SRM System utilizando Figma, el equipo seleccionó la mejor opción y se desarrollaron mockups de alta fidelidad que representan la interfaz final de la aplicación.

Un mockup de alta fidelidad (hi-fi) es una representación visual del producto final que incluye colores reales, tipografía definitiva, imágenes reales y componentes interactivos, a diferencia de los wireframes que solo muestran estructura y flujo.

Herramientas utilizadas:

- Figma – diseño de logotipos y mockups de alta fidelidad

- TailwindCSS – implementación del diseño en código

- Heroicons – librería de iconos SVG utilizados en la interfaz

### Desarrollo

1. Propuestas de Logotipo (Wireframe)

Se crearon tres conceptos de logotipo en calidad wireframe para el SRM System:

| Opción | Concepto | Descripción |
| --- | --- | --- |
| A | Cadena de eslabones | Representa la relación proveedor-empresa; eslabones interconectados en color índigo. |
| B | Monograma "SR" | Letras SR en tipografía sans-serif moderna, simple, escalable y legible a cualquier tamaño. |
| C | Nodo de red | Nodo central conectado a nodos satelitales, simbolizando la gestión de múltiples proveedores. |

2. Selección del Logotipo

El equipo votó y seleccionó la Opción B (monograma "SR") por su simplicidad, legibilidad en tamaños pequeños (favicon, app icon) y coherencia con la paleta de colores definida. El monograma se desarrolló en el siguiente formato: un círculo con borde en color índigo (#4F46E5) conteniendo las iniciales "SR" en negrita.

3. Logotipo Final en Alta Calidad

El logotipo seleccionado se refinó a alta calidad con las siguientes variaciones:

- Versión completa: isotipo + nombre "SRM System" en texto

- Versión compacta: solo isotipo "SR" para favicon y ícono de aplicación

- Versión positiva: fondo blanco con texto índigo (uso en documentos y reportes PDF)

- Versión negativa: fondo oscuro (#1E293B) con texto blanco (uso en Navbar de la app)

4. Mockups de Alta Fidelidad

Se diseñaron mockups hi-fi para las principales pantallas del SRM System:

- Dashboard de Admin/Gerente: KPIs, gráfica de tendencia, ranking de proveedores, órdenes recientes.

- Dashboard de Comprador: mis órdenes, botones de acceso rápido, resumen de pendientes.

- Dashboard de Analista: proveedores sin evaluar, últimas evaluaciones del mes.

- Lista de Proveedores: tabla con filtros, botón exportar PDF, indicador de score/categoría.

- Formulario de Evaluación: sliders por criterio, cálculo de score en tiempo real.

- Página de Perfil: datos del usuario y formulario de cambio de contraseña.

5. Logotipo integrado en la aplicación

La versión negativa del logotipo (monograma "SR" en círculo con borde índigo) se implementó directamente en el componente Navbar.jsx de la aplicación React, usando SVG inline para garantizar nitidez en cualquier resolución.

### Conclusión

El proceso de diseño de logotipo y mockups estableció la identidad visual del SRM System de forma consistente. La transición de wireframe a mockup de alta fidelidad permitió validar el flujo de usuario antes de escribir código, reduciendo retrabajo en la implementación.

Las competencias desarrolladas incluyen diseño UI, uso de Figma, pensamiento visual orientado al usuario y toma de decisiones estéticas en equipo. La principal lección fue que un buen diseño debe ser simple, escalable y coherente — principios que se mantuvieron en toda la implementación del SRM System.

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma Portafolio de Evidencias |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Fecha: | 12 de septiembre del 2025 |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Actividad: | Práctica 2.2 |
| Tema: | Guía de Estilo para el SRM System |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

## PRÁCTICA 2.2 – Guía de Estilo para el SRM System

### Descripción

Una guía de estilo (design system) define los estándares visuales de una aplicación: tipografía, paleta de colores, iconografía, retícula y componentes reutilizables. Su objetivo es garantizar consistencia visual en toda la interfaz y facilitar el trabajo del equipo de diseño y desarrollo.

Para el SRM System se elaboró una guía de estilo coherente con el logotipo diseñado en la Práctica 2.1, implementada con TailwindCSS como framework de estilos utilitarios, lo que permitió trasladar directamente las especificaciones de diseño al código.

### Desarrollo

1. Tipografía

| Uso | Familia | Peso | Tamaño |
| --- | --- | --- | --- |
| Títulos principales | Inter / sans-serif | Bold (700) | 24px–32px |
| Subtítulos | Inter / sans-serif | SemiBold (600) | 16px–20px |
| Cuerpo de texto | Inter / sans-serif | Regular (400) | 14px–16px |
| Etiquetas / chips | Inter / sans-serif | Medium (500) | 11px–13px |
| Código / monoespacio | Courier New | Regular (400) | 13px |

2. Paleta de Colores

| Rol | Color Hex | Clase Tailwind | Uso |
| --- | --- | --- | --- |
| Primario | #4F46E5 | indigo-600 | Botones principales, acentos, activo |
| Primario hover | #4338CA | indigo-700 | Estado hover de elementos primarios |
| Dark (Navbar) | #1E293B | slate-800 | Fondo de la barra de navegación |
| Fondo general | #F9FAFB | gray-50 | Fondo de páginas y contenedores |
| Texto principal | #111827 | gray-900 | Texto de cuerpo principal |
| Texto secundario | #6B7280 | gray-500 | Texto auxiliar, placeholders |
| Éxito | #10B981 | emerald-500 | Scores altos (≥80), mensajes OK |
| Advertencia | #F59E0B | amber-500 | Scores medios (≥60), alertas media |
| Error | #EF4444 | red-500 | Scores bajos (<60), errores, alertas |

3. Retícula y Layout

- Sidebar fija: 240px de ancho (clase Tailwind: w-60), fondo dark (#1E293B).

- Navbar fija en top: 64px de alto (h-16), fondo dark, posición fixed z-10.

- Área de contenido: margen izquierdo ml-60, padding superior pt-16, fondo gray-50.

- Contenedores de sección: padding p-6 o p-8, background blanco, border-radius rounded-xl.

- Grid de KPIs: 4 columnas en desktop (grid-cols-4), 2 en tablet, 1 en móvil.

4. Iconografía

- Librería: Heroicons v2 (paquete @heroicons/react).

- Tamaño estándar: 20px (w-5 h-5) para navegación y botones; 24px (w-6 h-6) para acciones destacadas.

- Estilo outline: para elementos de navegación y estados normales.

- Estilo solid: para estados activos, elementos crticos y acciones destructivas.

5. Estilo de Imágenes

- Ratio 16:9 para banners e imágenes de sección; 1:1 para avatares y íconos.

- Bordes redondeados: rounded-lg (8px) para cards; rounded-full para avatares.

- Sombras sutiles: shadow-sm en cards normales, shadow-md en modales y dropdowns.

- Imágenes en reportes PDF: máximo mitad del ancho de página, sin filtros visuales.

6. Variaciones del Logotipo

- Primario (dark): fondo slate-800, círculo con borde indigo-500, texto "SR" en blanco. Uso: Navbar de la app.

- Secundario (light): fondo blanco, círculo con borde indigo-600, texto "SR" en indigo. Uso: documentos, reportes.

- Favicon: isotipo "SR" 32×32px, borde redondeado, exportado como .ico y .png.

- Redes sociales: versión cuadrada 512×512px con fondo indigo sólido.

7. Componentes UI estilizados

- Botones primarios: bg-indigo-600 text-white px-4 py-2 rounded-lg hover:bg-indigo-700.

- Inputs: border border-gray-300 rounded-lg px-3 py-2 focus:ring-2 focus:ring-indigo-500.

- Badges de estado: redondeados, fondo color-100 con texto color-700 según severidad.

- Tablas de datos: encabezados gray-50 bold, filas alternas white/gray-50, bordes gray-200.

### Conclusión

La guía de estilo del SRM System garantizó consistencia visual en todos los módulos de la aplicación, desde el Dashboard hasta los formularios de evaluación y reportes PDF. La decisión de implementarla con TailwindCSS permitió trasladar directamente las especificaciones de diseño al código sin archivos CSS adicionales.

Las competencias desarrolladas incluyen diseño de sistemas visuales, especificación de tokens de diseño (colores, tipografía, espaciado) y documentación de estándares visuales para equipos. Esta práctica refuerza la importancia de diseñar con consistencia desde el inicio del proyecto para evitar deuda técnica visual a lo largo del desarrollo.

| UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ACAPULCO T.S.U. en Tecnologías de la Información Área Desarrollo de Software Multiplataforma Portafolio de Evidencias |  |
| --- | --- |
| Materia: | ARQUITECTURA DE SOFTWARE |
| Periodo: | Septiembre – Diciembre 2025 |
| Turno: | Matutino |
| Fecha: | 12 de septiembre del 2025 |
| Unidades de Aprendizaje: | Fundamentos de arquitecturas de software |
| Actividad: | Práctica 2.3 |
| Tema: | Infraestructura para Cómputo en la Nube |
| Alumno(a): | Jesús Olav Pineda Salinas |
| Matrícula: | 202304037 |
| Correo: | 202304037@uta.edu.mx |
| Cuatrimestre: | 7° |
| Grupo: | B |
| Profesor: | Mtro. Raúl Arturo Coria López |

## PRÁCTICA 2.3 – Infraestructura para Cómputo en la Nube

### Descripción

La computación en la nube (cloud computing) es el modelo de entrega de servicios de TI — cómputo, almacenamiento, bases de datos, redes, software — a través de Internet, bajo un esquema de pago por uso. Permite a los equipos de desarrollo desplegar aplicaciones sin gestionar infraestructura física.

En esta práctica se identificaron, evaluaron y compararon los principales proveedores de infraestructura en la nube para determinar cuál era el más adecuado para alojar los componentes del SRM System: base de datos PostgreSQL, API REST (Node.js/Express) y frontend (React/Vite).

### Desarrollo

1. Proveedores Evaluados

Se analizaron los siguientes servicios de infraestructura en la nube:

| Proveedor | Servicio | Modelo | Nivel Gratuito |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon Web Services | EC2 + RDS | IaaS / PaaS | Limitado (12 meses) |
| Microsoft Azure | Virtual Machines + SQL | IaaS / PaaS | USD $200 crédito |
| Google Cloud | Compute Engine + Cloud SQL | IaaS / PaaS | USD $300 crédito |
| IBM Cloud | Virtual Servers | IaaS | Tier permanente (limitado) |
| Oracle Cloud | OCI Compute | IaaS | Always Free generoso |
| DigitalOcean | Droplets + Managed DB | IaaS | USD $200 crédito |
| Alibaba Cloud | ECS + RDS | IaaS / PaaS | USD $300 crédito |
| Supabase | PostgreSQL + Auth + Storage | BaaS | Tier gratuito permanente |

2. Criterios de Evaluación

La selección se realizó con base en los siguientes criterios ponderados para el contexto académico del proyecto:

- Costo: disponibilidad de tier gratuito permanente o créditos suficientes.

- Facilidad de configuración: tiempo requerido para tener el servicio funcionando.

- Compatibilidad con el stack: soporte nativo para Node.js y PostgreSQL.

- Servicios integrados: autenticación, almacenamiento y base de datos en una sola plataforma.

- Documentación y comunidad: calidad de recursos de aprendizaje disponibles.

3. Selección: Supabase

Tras la evaluación, se seleccionó Supabase como la plataforma de infraestructura en la nube para el SRM System, por las siguientes razones:

- Ofrece PostgreSQL gestionado con extensiones avanzadas (ENUMs, triggers, funciones plpgsql, RLS).

- Incluye API REST autogenerada, autenticación JWT y almacenamiento de archivos en una sola plataforma.

- El tier gratuito (500MB DB, 1GB Storage, 50MB de banda de archivo) cubre los requisitos del proyecto.

- La librería oficial @supabase/supabase-js simplifica la integración con Node.js con pocas líneas de código.

- Modelo BaaS (Backend as a Service) que reduce significativamente el tiempo de configuración de infraestructura.

4. Arquitectura Desplegada en la Nube

| Componente | Servicio en la Nube | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Base de datos | Supabase PostgreSQL | BD relacional con triggers, ENUMs, RLS y conexión vía supabase-js |
| Almacenamiento | Supabase Storage | Bucket "documentos-proveedores" para archivos subidos por usuarios |
| Backend API | Railway (Node.js) | Servidor Express desplegado en contenedor gestionado |
| Frontend | Vercel (React/Vite) | Despliegue automático desde rama main de GitHub |
| Control de versiones | GitHub | Repositorio privado con CI/CD automático a Vercel y Railway |

5. Configuración de Supabase para el SRM System

- Se creó un proyecto en supabase.com con la región us-east-1 (menor latencia desde México).

- Se ejecutó el schema.sql con la definición completa de tablas, ENUMs, índices y triggers.

- Se configuraron las credenciales en el archivo .env del backend: SUPABASE_URL y SUPABASE_SERVICE_KEY.

- Se utilizó el cliente supabaseAdmin (service role) para operaciones privilegiadas desde el backend.

- Se configuraron las políticas de RLS (Row Level Security) para proteger los datos por usuario.

### Conclusión

La selección de Supabase como infraestructura en la nube demostró ser la opción óptima para el SRM System en el contexto académico, reduciendo el tiempo de configuración de semanas (como requiere AWS o Azure) a pocas horas. Su modelo BaaS proporcionó base de datos, autenticación y almacenamiento listo para usar, permitiendo al equipo enfocarse en el desarrollo de las funcionalidades de negocio.

Las competencias desarrolladas incluyen: evaluación y comparativa de proveedores cloud, configuración de bases de datos en la nube, gestión de credenciales y variables de entorno, y diseño de arquitecturas de despliegue para aplicaciones web fullstack. Esta práctica es de alta relevancia para el desempeño profesional, dado que el mercado laboral exige conocimiento práctico de servicios cloud desde los primeros años de carrera.

# BIBLIOGRAFÍAS (Formato APA 7)

Atlassian. (2024). Jira Software documentation: Scrum boards and roadmaps. Atlassian Documentation. https://support.atlassian.com/jira-software-cloud/

Chacon, S., & Straub, B. (2014). Pro Git (2nd ed.). Apress. https://git-scm.com/book/en/v2

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). The Scrum Guide: The definitive guide to Scrum: The rules of the game. https://scrumguides.org/

Supabase, Inc. (2024). Supabase documentation: Database, Auth, and Storage. https://supabase.com/docs

Tailwind Labs. (2024). Tailwind CSS documentation (v3). https://tailwindcss.com/docs

Vercel Inc. (2024). Vite + React deployment on Vercel. Vercel Documentation. https://vercel.com/docs

Heroicons. (2024). Heroicons: Beautiful hand-crafted SVG icons (v2). https://heroicons.com/

Google LLC. (2024). Google Cloud Compute Engine documentation. https://cloud.google.com/compute/docs

Amazon Web Services. (2024). Amazon EC2 documentation. https://docs.aws.amazon.com/ec2/

Microsoft. (2024). Azure Virtual Machines documentation. https://docs.microsoft.com/azure/virtual-machines/

DigitalOcean. (2024). DigitalOcean Droplets documentation. https://docs.digitalocean.com/products/droplets/

Ries, E. (2011). The Lean Startup: How today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. Crown Business.

Fowler, M. (2018). Refactoring: Improving the design of existing code (2nd ed.). Addison-Wesley Professional.